Администрация

муниципального образования

 Сакмарский сельсовет

 Сакмарского района

 Оренбургской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 23.01.2025 № 17-п

 с. Сакмара

**«О мерах по пропуску**

**весеннего паводка 2025 года**

 В целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики и сохранности материальных ценностей в период прохождения весеннего паводка 2025 года:

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по обеспечению пропуска весеннего паводка 2025 г., согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Сакмарский сельсовет в сети "Интернет".

Глава администрации

муниципального образования

Сакмарский сельсовет А.В. Тихов

 Приложение к постановлению

 администрации сельсовета

 от 23.01.2025 № 17-п

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по обеспечению пропуска весеннего паводка 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срокисполнения |
| 1 | Взять на учет все объекты общественного и личного имущества и принять меры по предупреждению их затопления и разрушения. | Глава МО А.В. Тихов,члены противопаводковойкомиссии. | 20.03.2025г. |
| 2 | Обеспечить своевременную очистку труб, водостоков, расчистку улиц и территорий производственных помещений. | Глава МО А.В. Тихов, ООО «Водный баланс». | постоянно |
| 3 | Обеспечить сохранность от разрушений систем водоснабжения, газоснабжения, канализации, водозаборных скважин, телефонных и электролиний. | Глава МО А.В. Тихов; члены противопаводковой комиссии (по согласованию), ООО «Водный баланс». | постоянно |
| 4 | Обеспечить в период паводка круглосуточную бесперебойную связь в населенных пунктах | Глава МО А.В. Тихов | постоянно |
| 5 | Провести необходимые мероприятия по организации медицинской помощи в населенных пунктах, обеспечить необходимый запас медикаментов. | Гл.врач ГБУЗ Сакмарская РБ Мамбетов М.Г.(по согласованию) | до 20.03.2025г. |
| 6 | Обеспечить устойчивое электроснабжение в населенных пунктах и производственных участках. | Глава сельсовета А.В. Тихов, РУЭС П.П. Чердинцев, по согласованию. | постоянно |
| 7 | Создать на время паводка необходимые запасы топлива, смазочных и других материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зонах возможного затопления. | Руководители хозяйств, главы КФХ (по согласованию) | до 20.03.2025г. |
| 8 | Обеспечить полную готовность всех спасательных, противопожарных транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы материалов. | Глава МО А.В. Тихов, руководители хозяйств, главы КФХ (по согласованию) | постоянно |
| 9 | Обеспечить наличие на предприятиях, в организациях, торговой сети лопат, ломов, мешков, кулей, веревок, а также другого инструмента и материалов, которые могут потребоваться для выполнения аварийно-спасательных работ | Глава МО А.В. Тихов, руководители хозяйств, организаций и предприятий (по согласованию) | постоянно |
| 10 | Установить круглосуточные дежурства ответственных лиц на всех объектах, подвергающихся опасности затопления, обеспечить надзор за сохранением жилого фонда, линий электропередач, телефонных сетей, объектов водоснабжения, канализации, газоснабжения и других сооружений. | Глава МО А.В. Тихов, члены комиссии по пропуску весеннего паводка (по согласованию) | в период паводка |